**РЕАЛИЗАЦИЯ**

**НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ**

***(2019-2025 годы)***

Муниципальное образование Правобережный район активно участвует в реализации национальных проектов и государственных программ.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории муниципального образования Правобережный район ведется реализация следующих национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Благодаря национальным проектам «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда», «Демография» в муниципальном образовании в 2021 году построено (капитально отремонтировано) и уже функционирует ряд социально-значимых объектов.

В рамках мероприятий социально-экономического развития г. Беслан, в соответствии с Перечнем мероприятий социально-экономического развития, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 года № 2980-р в 2022-2023 гг. осуществляется реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие г. Беслан.

Перечень реализованных/реализуемых и планируемых к реализации объектов, в рамках НП и ГП РФ, на 2019-2025 годы представлен *в таблице 1.*

Администрацией местного самоуправления Правобережного района ведется постоянная организационная работа, мониторинг и контроль по реализации мероприятий социально-экономического развития г. Беслана. Создан соответствующий наблюдательный совет, состоящий из районных и городских депутатов, представителей общественных организаций, призванный вести дополнительное наблюдение за ходом строительства и реконструкции объектов.

Реализация мероприятий в рамках национальных проектов и государственных программ дает ощутимое развитие в социально-экономической сфере Правобережного района.

***Таблица 1***

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ/РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

**НА 2019-2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта/**  **ГП РФ** | **Наименование объекта** | **Период строительства** | **Заказчик** | **Подрядчик** | | | **Общий объем финансирования**  ***(тыс. руб.)*** |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА 2013-2020 годы»*** | | | | | | | |
|  | Строительство Дома культуры на 300 мест | 2019 |  |  | | | 18 521,90 |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»*** | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Культура»*** | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры в с. Фарн | 2019 |  |  | | | 20 437,00 |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры с. Ольгинское | 2021 |  |  | | | 26 936,10 |
| *Федеральный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»* | Строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1» (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс «Город Ангелов»)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)*  *Проектная мощность - 1551 м2* | 2021-2023  Строительство завершено.  *Необходимо наполнить объект соот-ветствующими экспозициями и материалами для реализации концепции Центра (срок - сентябрь 2024 г.)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Скифос-РСК» | | | 237 708,60  ***206 145,00***  (сумма контракта) |
| *Федеральный проект «Развитие искусства и творчества»*  *Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат* | Проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Каменный крест «Зылын цырт», средневековье, Правобережный район, с. Заманкул | 2022 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Скифос-РСК» | | | 641,50 |
|  | Реконструкция Дома культуры «Дворец молодежи» (ДК БМК), г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023-2024  *Срок сдачи - 15.12.2024 г.* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «РУСБИЛД» | | | 403 394,30  ***394 139,04***  (сумма контракта) |
|  | Строительство Дома культуры в с. Батако | 2024 | *Подана заявка в ФОИВ.*  *Заявка принята Минкультуры России. По итогам Правительственной комиссии будут известны результаты (ноябрь 2023 г.)* | | | | |
| ***Федеральный конкурсный отбор среди субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек*** | | | | | | | |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки | 2019 |  | | |  | *10 000,00* |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»*** | | | | | | | |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Менделеева | 2019 |  |  | | | 31 839,10 |
|  | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Ольгинское | 2019 |  |  | | | 4 961,10 |
|  | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Хумалаг | 2019 |  |  | | | 5 184,10 |
|  | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Фарн | 2019 |  |  | | | 4 978,70 |
|  | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Цалык | 2019 |  |  | | | 4 961,10 |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Фриева | 2020 |  |  | | | 210 182,90 |
|  | Строительство малой спортивной площадки, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО в с. Хумалаг | 2022 |  |  | | |  |
|  | Строительство многофункциональной игровой площадки в с. Зильги | 2023 |  |  | | | 40 000,00 |
| *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»* | Реконструкция стадиона «Пищевик» (БМК) на 2000 посадочных мест по ул. Окружная, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023  Введен в эксплуатацию 15.04.2023 г. | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «ТИС» | | | 201 244,70  ***197 852,90***  (сумма контракта) |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»*** | | | | | | | |
|  | Строительство школы на 200 мест в с. Цалык | 2020 |  | | |  | 221 178,40 |
|  | Строительство музыкальной школы, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)*  *Мощность - 297 мест* | 2022-2023  Введен в эксплуатацию в декабре 2023 г. | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания»  Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | | | ООО СЗ «СТК-59» | 151 577,74 |
| **НП «ДЕМОГРАФИЯ»** | | | | | | | |
|  | Строительство пристройки к зданиям МКДОУ «Детский сад № 11 г. Беслан» по пер. Крайний | 2019 |  | | |  | 15115,0 |
| ***НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»*** | | | | | | | |
|  | Строительство детского сада по ул. Революции | 2020-2021 |  |  | | | 201 767,60 |
|  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Батако | 2021 |  |  | | | 25 300,00 |
|  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6 г. Беслан | 2021-2022 |  |  | | | 65 000,00 |
|  | Строительство детского сада на 120 мест по ул. Бр. Ногаевых, 48, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)*  *(функционирует, как МБДОУ № 13 г. Беслана)* | 2021-2022 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Фарна» | | | 122 843,65 |
| *Федеральный проект «Современная школа»* | Строительство школы на 550 мест по ул. Менделеева, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023  Введен в эксплуатацию в декабре 2023 г. | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Промжилстрой РСО-Алания» | | | 546 737,40  ***503 505,61***  (сумма контракта) |
| *Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»* | Строительство Детской художественной школы, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023-2024  ***2024-2025*** | *Отсутствует финансирование на 2023-2024 годы.*  *Направлено обращение в Минкульт РСО-Алания. Вопрос решается - соответствующая заявка направлена в ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ (на 2024-2025 гг.)* | | | | 154 423,90 |
| *Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности* | Реконструкция Дома детского творчества в границах земельного участка эксплуатируемого здания, г. Беслан (на 180 мест)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)*  *Мощность - 180 мест* | 2023  *Срок сдачи - 15.12.2023 г.*  *(продлен)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Гранд» | | | 181 517,40  ***148 388,22***  (сумма контракта) |
| *Мероприятия, направленные на модернизацию школьных систем образования (капремонт школ)* | Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Зильги  *мощность - 650 чел.* | 2022 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «СТК-3 | | | 35 222,12  ***40 468,83***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Ольгинское  *мощность - 535чел.* | 2022 | ООО «Колизей» | | | 54 517,32  ***58 343,30***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Раздзог | 2022 |  |  | | | 23 839,50 |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5, г Беслан  *мощность - 520 чел.* | 2022-2023  *(завершен)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ЗАО «ПМК-83» | | | 104 689,04  **97 198,21**  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4, г. Беслан  *мощность - 600 чел.* | 2022-2023  *(завершен)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 96 149,62  ***91 409,47***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт ГБОУ Школа № 8, г. Беслан  *мощность - 600 чел.* | 2022-2023  *(завершен)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «Континенталь Групп» | | | 245 755,93  *128 845,96*  (сумма контракта\_2023) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Новый Батако  *мощность - 500 чел.* | 2022-2023 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 66 667,33  ***63 416,06***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7, г Беслан  *мощность - 500 чел.* | 2023 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «Звезда» | | | 57 286,91  ***51 286,00***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОШИ им. И.К. Каниди, г. Беслан  *мощность - 400 чел.* | 2023 | ООО «Звезда» | | | 57 189,79  ***53 189,787***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Заманкул  *мощность - 220 чел.* | 2023 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 39 901,91  ***46 501,91***  (сумма контракта)  ***39 902,90***  (окончат сумма) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Фарн  *мощность - 160 чел.* | 2023  *(завершен)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 36 140,43  ***42 740,43***  (сумма контракта) |
|  | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №1 г. Беслан  (по ул. Коминтерна) | 2024 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания |  | | | *Подана заявка*  *в ФОИВ* |
|  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3 г. Беслан | 2024 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания |  | | |
|  | Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Хумалаг | 2024 | ГКУ «Управление капитального строительства РСО |  | | |
|  | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ с. Новый Батако | 2021 |  |  | | | 2 341,90 |
| *Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом* | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ с. Раздзог | 2021 |  |  | | | 2 375,30 |
| Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ с. Зильги | 2022 |  |  | | | 34 724,754 |
| Капитальный ремонт спортзала ГБОУ СОШ №1 г. Беслан | 2023 |  |  | | | 2 375,865 |
| Капитальный ремонт спортзала ГБОУ СОШ №8 г. Беслан | 2023 |  |  | | |  |
|  | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ №4 г. Беслан | 2023 |  |  | | | 3 325,887 |
| ***НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»*** | | | | | | | |
|  | Строительство детского сада по ул. Революции | 2020-2021 |  | | | | 210 182,90 |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»*** | | | | | | | |
|  | Строительство амбулатории в с. Батако | 2019 |  | | | | 22 407,22 |
|  | Строительство амбулатории на 50 посещений в сутки в с. Брут | 2019 |  | | | | 22 809,00 |
|  | Строительство амбулатории на 50 посещений в смену в с. Хумалаг | 2020 |  | | | | 53 534,50 |
|  | Строительство ФАПа в с. Раздзог | 2020 |  | | | | 6 008,86 |
|  | Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Правобережная центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023-2024  *Срок сдачи - 10.12.2024 г.* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | АО «ПМК-83» | | | 691 625,20  ***724 826,98***  (сумма контракта) |
| Строительство Подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» в г. Беслан*(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  Введен в эксплуатацию в декабре 2023 г. | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «РУСБИЛД» | | | 63 923,40  ***62 976,14***  (сумма контракта) |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»*** | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»*** | | | | | | | |
|  | Реконструкция ул. Ленина (от ул. Нартовская до ул. Энгельса), г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2021 |  | |  | | 20 974,30 |
| Реконструкция ул. Кооперативная (от ул. З. Джибилова до ул. Победы) и ул. Широкая (от ул. Победы до детского сада), г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2021 |  | |  | | 50 402, 550 |
| Ремонт ул. Дзарахохова  (от ул. Пищевиков до ул. Суворова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Строй Гарант» | | | 29 123,33 |
| Реконструкция ул. Героев  (от ул. Маркова до ул. Батагова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «ТСК ЮГ» | | | 17 336,16 |
| Реконструкция ул. Фрунзе  (от ул. Победы до проезда)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Стройгарант» | | | 46 785,56 |
| Реконструкция ул. Пищевиков  (от ул. Окружная до ул. Дзарахохова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Асфальт Трейд» | | | 46 452, 33 |
| Реконструкция пер. Терский  (от ул. Окружная до ул. Коминтерна)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023  *Срок сдачи - 20.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Эдельвейс» | | | 22 519,30  ***21 966,56***  (сумма контракта) |
| Реконструкция пер. Б. Кудухова  (от ул. Окружная до ул. Коминтерна)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 28 182,60  ***27 585,03***  (сумма контракта) |
| Реконструкция проезда между ул. Коминтерна и ул. Героев  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023  *Срок сдачи - 20.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «ТСК ЮГ» | | | 13 925,10  ***10 303,30***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Окружная  (от ул. Нартовская до ул. Ватаева)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ПСК «Алмаз» | | | 47 203,30  ***46 096, 930***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Окружная  (от ул. Пищевиков до ул. Нартовская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023  *Срок сдачи - 20.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Владстрой-Сиб» | | | 151 056,60  ***147 590,46***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Черняховского  (от ул. Дзарахохова до ул.7-ой проезд Бзарова) и ул. Менделеева (от ул.7-ой проезд Бзарова до ФАД Р-217)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023  *Срок сдачи - 20.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Владстрой-Сиб» | | | 90 979,10  ***89 003,75***  (сумма контракта) |
| Реконструкция пер. Пионерский  (от ул. Комсомольская до ул. Победы)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 43 686,00  ***40 275, 463***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. К. Маркса  (от ул. Ватаева до ул. Победы)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 50 407,20  ***47 776, 53***  (сумма контракта) |
| Реконструкция  ул. Маркова  (от ул. Ленина до ул. Героев)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 27 708,345 |
| Реконструкция ул. Ген. Плиева  (от ул. Маркова до ул. З. Джибилова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Асфальт Трейд» | | | 19 453,60  ***47 547,507***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. З. Джибилова  (от ул. Плиева до ул. Нартовская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Скиф» | | | 28 996,80  ***47 547,507***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Батагова  (от ул. Героев до ул. З. Джибилова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Алания» | | | 17 985,20  ***17 933,03***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Комсомольская  (от ул. Нартовская до ул. Кабисова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «СТК-3» | | | 56 158,20  61 496,20  (сумма контракта)  ***40 275, 463***  (окончат сумма) |
| Реконструкция ул. Героев  (от ул. Нартовская до ул. Энгельса)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023  *Срок сдачи - 30.11.2023 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Политехник» | | | 20 554,60  ***23 232,734***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Энгельса  (от ул. Героев до ул. Победы)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2023-2024  *Срок сдачи - 30.11.2026 г.* | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Алания» | | | 45 146,80  ***43 892,543***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ул. Ватаева  (от ул. Героев до ул. Победы)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | **2024** | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 44 045,60 |
| Реконструкция ул. Кусова  (от ул. Комсомольская до ул. Победы)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | **2024** | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 47 716,20 |
| Реконструкция ул. Кирова  (от ул. Сигова до ул. Нартовская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | **2024** | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 36 704,60 |
| Реконструкция ул. Сталина  (от пер. Кооперативный до ул. Нартовская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 23 300,20 |
| Реконструкция ул. Ватутина  (от ул. Победы до ул. Красноармейская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 47 716,20 |
| Реконструкция ул. Красноармейская  (от ул. Ватутина до ул. Дзарахохова)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 40 375,20 |
| Реконструкция ул. Островского  (от ул. Дзарахохова до ул. Алагирская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 34 869,40 |
| Реконструкция ул. Тургеневская  (от ул. Дзарахохова до ул. Алагирская), г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 36 704,60 |
| Реконструкция ул. Тимирязева  (от ул. Дзарахохова до ул. Алагирская)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 33 768,20 |
| Реконструкция ул. Ахсарова  (от ул. Красноармейская до ул. Черняховского)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 47 716,20 |
| Реконструкция ул. Орджоникидзе  (от ул. Котовского до ул. Черняховского)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 40 375,20 |
| Реконструкция ул. Северная  (от ул. Котовского до ул. Черняховского)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 40 375,20 |
| Реконструкция ул. Бзарова  (от ул. Красноармейская до ул. Черняховского)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 47 716,20 |
| Реконструкция ул. Хумалагская  (от ул. Красноармейская до кладбища)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 58 727,50 |
| Реконструкция ул. Гагарина  (от ул. Пищевиков до пер. Хлебный)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2024-2025 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания |  | | | 34 135,40 |
| ***ГП РФ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*** | | | | | | | |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Беслан | 2019-2020 |  |  | | | 134 961,00 |
| ***НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»*** | | | | | | | |
| *Федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ*  *(муниципальных образований)»* | Реконструкция сетей водоснабжения, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023 | Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания | ООО «Спецтепломонтаж» | | | 1 268 816,80  1 231 000,00  (сумма контракта)  ***990 200,00*** (окончательная сумма) |
| Реконструкция сетей водоотведения (хозяйственно-бытовое водоотведение), г. Беслан (канализационные сети) *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023 | Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания | ООО «Спецтепломонтаж» | | | 1 019 270,70  ***996 000,00***  (сумма контракта) |
| Реконструкция ливневой канализации, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2023 | ООО «Спецтепломонтаж» | | | 125 299,50  ***121 000,00***  (сумма контракта) |
| ***Приоритетный Федеральный проект «Формирование современной городской среды»*** | | | | | | | |
| *Приоритетный Федеральный проект «Формирование современной городской среды»* | Ремонт дворовых территорий по ул. Коминтерна, 75 и ул. Плиева, 10 | 2020 |  |  | | | 1 525,772 |
| Реконструкции общественной территории - Аллея им. В.Хозиева | 2020-2022 |  |  | | | 30 358,040 |
| Благоустройство парка, г. Беслан (ул. Окружная)  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2024  *Срок сдачи - 20.12.2024 г.* |  | ООО СК «Подряд» | | | 369 472,20  ***398 051,00***  (сумма контракта) |
| Благоустройство парка культуры и отдыха по ул. Ген. Плиева в г. Беслан  (Центральный парк) | 2023  Введен в эксплуатацию в ноябре 2023 г. | АМС Бесланского городского поселения Правобережного района РСО-Алания | ООО СК «Подряд» | | | 110 000,00 |
| Благоустройство дворовых территорий по ул. Коминтерна, 75 и ул. Плиева, 10 | 2021-2022 | Отдел капитального строительства АМС Правобережного района РСО-Алания | ООО «Энки» | | | 1 525,78 |
| Благоустройство парка культуры и отдыха по пер. Революции | 2023 | ООО «СТК-3» | | | 62 847,47  ***51 616,20***  (сумма контракта) |
| ***ГП РФ «РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»***  *(утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 309)* | | | | | | | |
|  | Строительство школы на 550 мест по ул. Гагарина, 15 (ул. Чкалова) г. Беслан *(ГЕНПЛАН г. Беслан)*  *(функционирует, как МБОУ СОШ № 2 г. Беслана)* | 2021-2022  *Работы завершены. Объект введен в эксплуатацию* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Вектор» | | | 484 036,52 |
| Строительство станции юных техников по ул. Широкая, 62 «а», г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2021-2022  *Работы завершены. Объект введен в эксплуатацию* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Севосетинстрой» | | | 115 080,00 |
| Строительство станции юных натуралистов по ул. Широкая, 62 «а», г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)*  *(функционируют, как МБУДО «Центр развития способностей детей «Альтаир»)* | ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» | ООО «Континенталь Групп» | | | 94 776,40 |
| ***НП «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»*** | | | | | | | |
| ***ГП РФ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»*** | | | | | | | |
| ***Подпрограмма 5 - «Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях»*** | | | | | | | |
| Основное мероприятие - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Реконструкция дорожного покрытия от федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к рыбному хозяйству в с. Брут | 2020 |  |  | | | 14 408,40 |
| Строительство от федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к колхозу им. Генерала Плиева с. Хумалаг | 2020 |  |  | | | 9 809,90 |
| Строительству автомобильной дороги: Архонская - БМК - Хумалаг - Кавказ» к КФХ и птицеферме | 2020 |  |  | | | 22 685,50 |
| ***Благоустройство сельских территорий*** | | | | | | | |
|  | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина и О. Бежаева в с. Хумалаг | 2020 |  |  | | | 2 571,894 |
|  | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Ленина до ул. Бзарова в с. Н. Батако | 2020 |  |  | | | 23 748,82 |
|  | Обустройство пешеходной дорожки в с. Ольгинское | 2020 |  |  | | | 2 320,60 |
|  | Благоустройство сквера в с. Цалык | 2020 |  |  | | | 2 571,00 |
|  | Мероприятия по устройству уличного освещения по ул. Мамсурова в с. Ольгинское | 2019 |  |  | | | 2 576,3587 |
|  | Ремонт уличного освещения двух улиц: ул. Ленина, ул. Фидарова в с. Н. Батако | 2021 |  |  | | | ? |
|  | Ремонт уличного освещения двух улиц: ул. Джимиева, ул. Комсомольская, с. Фарн |  |  |  | | | ? |
|  | Ремонт уличного освещения: ул. Степная, ул. Набережная в с. Брут | 2021 |  |  | | | ? |
|  | Ремонт уличного освещения: ул. Ленина, ул. Советская, ул. Набережная в с. Заманкул | 2021 |  |  | | | ? |
|  | Ремонт уличного освещения ул. Ахсарова, ул. Рощи, ул. Лазарова, ул. Ленина-ул. Дзарасова- ул. Борукаева в с. Зильги | 2021 |  |  | | | ? |
|  | Ремонт уличного освещения: ул. Хетагурова, ул. Мира, ул. Строителей в с. Цалык | 2021 |  |  | | | ? |
| ***Подпрограмм 3 – «Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях»*** | | | | | | | |
| Основное мероприятие - *Развитие водоснабжения на сельских территориях* | Реконструкция водопроводных сетей в с. Ольгинское Правобережного района | 2018-2020 | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания |  | | | 94 558,78 |
| ***Подпрограмма 4 - «Современный облик сельских территорий»*** | | | | | | | |
| Основное мероприятие - *Развитие социальной инфраструктуры (создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы)* | Строительство спортивного комплекса в с. Хумалаг | 2022-2023  *Срок сдачи - 28.07.2023 г.* | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» | ООО «Строй-Альянс» | | | **83 534,48**  ***?92 534,48***  (сумма контракта) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Раздзог | 2022 | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» |  | | | 238,40 |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 200 учащихся в с. Брут | 2022-2023  *Введен в эксплуатацию в апреле 2024 г.* | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» | ООО «Лана» | | | 331 172,35  ***375 172,35***  (сумма контракта) |
| Благоустройство зоны отдыха по ул. Бзарова в с. Н. Батако | 2023  *Срок сдачи - 20.09.2023 г.* |  | ИП Цабиева Альбина Маирбековна | | | 1 953,01 |
| Строительство детского сада на 60 мест в с. Батако | 2023-2024  *Работы начаты - сентябрь 2023 г.* | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» |  | | | 50 961,045 |
| Основное мероприятие - *Развитие водоснабжения (мероприятия по строительству (реконструкции) локальных водопроводов, водозаборных сооружений, систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, установка станций обезжелезования воды)* | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Хумалаг, 1 этап | 2022-2023  *Срок сдачи - 29.12.2023 г.* | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» | ООО «Строй-Альянс» | | | **196 132,90**  ***216 530,72***  (сумма контракта) |
| Реконструкция водопроводных сетей в  с. Брут, | 2022-2023  *Срок сдачи - 29.12.2023 г.* | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» | ООО «Строй-Альянс» | | | 120 854,91  ***137 826,92***  (сумма контракта) |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Батако | 2023-2024  *Работы начаты - октябрь 2023 г.* | ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания» |  | | | 135 957,70 |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Зильги | 2024-2025 | *Подана заявка в ФОИВ.*  *Заявка принята Минкультуры России. По итогам Правительственной комиссии будут известны результаты (ноябрь 2023 г.)* | | | | |
| Строительство спортивного комплекса в с. Зильги | 2024-2025 |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Новый Батако | 2024-2025 |
| ***РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА***  ***в рамках реализации муниципальной адресной программы Правобережного района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2023 годы»*** | | | | | | | |
| *Приоритетный Федеральный проект «*  *ание современной городской среды»* | В рамках реализации муниципальной адресной программы Правобережного района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2023 гг. планируются к переселению 12 МКД, количество расселяемых помещений - 102 квартиры, расселяемая площадь жилых помещений - 5 465,52 кв. м., количество переселяемых людей - 324.  В 2023 году, в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда, запланировано строительство *3 многоквартирных домов в г. Беслане и 1 многоквартирного дома в с. Ольгинское* | 2022-2023 |  |  | | | 252 041,84 |
| ***ГП РФ «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»*** | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу реки Терек по защите с. Фарн | 2021-2022 |  |  | | | 52 600,00 |
| *Федеральный проект «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»* | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на берегу р. Терек по защите, г. Беслан  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2022-2024 | ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологических образований» | ООО «Стройгарант» | | | 186 870,00 |
| ***ГП РФ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»*** | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Экология»*** | | | | | | | |
| *Федеральный проект «Чистая страна»* | Рекультивация несанкционированной свалки в г. Беслан | 2023 | Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания (отв.) | ООО «Южные ворота» | | | 299 532,20 |
| **ФЦП «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ»** | | | | | | | |
|  | Благоустройство и восстановление Братской могилы воинов Советской Армии, павших в боях с немецко-фашисткими захватчиками в с. Хумалаг | 2020 |  |  | | | 1 500,00 |
|  | Благоустройство Братского захоронения советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. | 2021 |  |  | | | 620,00 |
| ***СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ*** | | | | | | | |
|  | Предоставление адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 г. в г. Беслане, на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами РФ и приобретение санаторно-курортных путевок  *(ГЕНПЛАН г. Беслан)* | 2021-2025 | Санаторно-курортное лечение и оказание высокотехнологического лечения осуществляется ежегодно, в рамках финансирования Минтруда РСО-Алания | | | | 222 072,40 |
| ***ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ*** | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад с. Хумалаг» | 2020 |  | | | | 17 592,00 |
|  | Капитальный ремонт Дворца культуры в с. Зильги | 2020-2021 |  | | | | 10 428,00 |
|  | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 12 г. Беслан» | 2021 |  | | | | 2 084,25 |
|  | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина | 2021 |  | | | | 1 895,011 |
|  | Ремонт водопроводных сетей в с. Цалык | 2021 |  | | | | 6 996,297 |
|  | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад с. Хумалаг» | 2021-2022 |  | | | |  |
| ***ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ и МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА*** | | | | | | | |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в с. Заманкул | 2021 |  | | | | 944,625 |
| **ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА** | | | | | | | |
|  | Ремонт тротуара по пер. Хлебный | 2022 |  | | | | 1 586,499 |
|  | Ремонт тротуара и автобусной площадки по ул. Дзарахохова | 2022 |  | | | | 10 927,013 |
|  | Благоустройство территории МБОУ СОШ №7 | 2023 |  | | | | 6 087,9 |
|  | Ремонт дворовых территорий по ул. Маркова №14, №16 | 2023 |  | | | | 3 010,0 |
|  | Ремонт тротуара по ул. Победы | 2023 |  | | | | 1 900,00 |
|  | Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад №7» | 2023 |  | | | | 1 999,00 |
|  | Ремонт зала заседаний АМС Правобережного района | 2023-2024 |  | | | | 5 978,00 |
| **ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»** | | | | | | | |
|  | Благоустройство физкультурно-оздоровительной площадки открытого типа в МБОУ «СОШ № 6» | 2023 |  | | | | 4 498,805 |
|  | Благоустройство физкультурно-оздоровительной площадки открытого типа в с. Ольгинское | 2023 |  | | | | 3 005,422 |
| **ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ** | | | | | | | |
|  | Строительство спортивного комплекса «Нарт-Арена» | 2014 |  | | | |  |
|  | Капитальный ремонт автостанции | 2019 |  | | | |  |